INFORMES ACUMULATIVOS  DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

“PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES”

| DATOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA BASICA KM 11 |  |  |
| PROVINCIA: | SANTO DOMINGO, R. D. | SORTEO: | 2DO |
| COORDINADOR: | ING.JUAN ROA | SUPERVISOR: | ING. JAIDY ROSARIO |
| CONTRATISTA: | ARQ. MARIA GONZALEZ |  |  |

I.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de la Escuela Básica Km 11, ubicada en sector Los Frailes II,  del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, República Dominicana. La escuela constará de dos bloques de tres niveles o edificaciones de aulas, dos bloques de un nivel, cocina/comedor, cancha mixta, gradería, baño exterior para cancha, cámara séptica, área cívica, paisajismo, tarja en bronce, verja perimetral y cisterna, con la distribución que sigue:

1- Bloque-1 (tres niveles): en el 1er nivel: área administrativa, salón de profesores, biblioteca, laboratorio de informática, deposito, baños, pasillo con columnas y escalera. 2do. Nivel: cuatro aulas, baños, escalera y pasillo con columnas. 3er Nivel: cuatro aulas, baños, escalera y pasillo con columnas

2- Bloque-2 (tres niveles): en el 1er nivel: cuatro aulas, deposito, baños, escalera y pasillo con columnas.  2do. Nivel: cuatro aulas, baños, escalera y pasillo con columnas 3er nivel: cuatro aulas, baños, escalera y pasillo con columnas.

3- Bloque-3 (un nivel): dos aulas, baño, escalera y pasillo con columnas (futura ampliación).

4- Bloque-4 (un nivel): tres aulas de inicial, baños y pasillo con columnas.

5-Comedor y cocina

6-Cancha Mixta con grada

7- Acceso principal y área cívica

8-Obras conexas: instalación sanitaria exterior, cisterna de 8,000 galones con caseta, dos cámaras sépticas, baño exterior, acondicionamiento de aéreas exteriores y verja perimetral.

Básica del 2do sorteo / Cantidad de Aulas Básicas 22 /  Cantidad Aulas Iniciales 3. Se puso en posesión al contratista el día 25 de Marzo del año 2014.